	                                                                                         Приложения 2

                                                                                      к постановлению Правительства 
                                                                                 Республики Таджикистан
                                                                        от «31» октября 2022 года,  №532


	ПЛАН действий Программы развития электротранспорта в Республике Таджикистан на 2023-2028 годы на превом этапе (2023-2025 годы)

	Направления развития электротранспорта
	Показатели ожидаемых результатов
	Базовые показатели  (2022 год)
	Целевой размер показателя /Х – период проведения реформ
	Потребность в финансиро - вании                    (млн сомони)
	Финансовые ресурсы                   (млн сомони)
	Ответственные

	
	
	
	2023
	2024
	2025
	
	респуб-ликанс-кий бюджет
	доноры
	частный сектор
	

	1. СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ  ПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА

	1
	Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций для развития электротранспорта
	Предоставление типовой программы  по созданию благоприятных условий

для привлечения инвестиций (улучшение инвестиционного климата)


	
	Х
	Х
	
	
	
	
	
	Министерство транспорта Республики Таджикистан, 

Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан, 
Министерство экономического развития и торговли Республика Таджикистан, испольнителные органы государственной власти

	2
	Разработка и представление нормативно-технических документов
	1) принятие и гармонизация международных стандартов для электромобилей, их частей и специальной инфраструктуры пунктов зарядки
	
	Х
	Х
	
	
	
	
	
	Министерство транспорта Республики Таджикистан, 
Агентства по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при Правительстве Республики Таджикистан, Министерства внутренних дел Республики Таджикистан, 
Таджикский технический университет имени академика М.С.Осими

	
	
	2) разработка нормативно-правовой базы специальной инфраструктуры для электротранспорта;
	
	Х
	Х
	
	
	
	
	
	Министерство транспорта Республики Таджикистан, Таджикский технический университет имени академика М.С.Осими


Министерство транспорта Республики Таджикистан, 

 Министерства внутренних дел Республики Таджикистан, 

	 Таджикский технический университет имени академика М.С.Осими

	
	
	2)  разработка технологии утилизации аккумуляторов и их повторного использования
	
	Х
	Х
	Х
	0,114
	
	0,144
	
	Национальная академия наук Таджикистана, Министерство промышленности и новых технологий Республики Таджикистан, Министерство транспорта Республики Таджикистан, 
Таджикский технический университет имени академика М.С.Осими

	4
	Предоставление государственных льгот пользователям электромобилей
	Разработка нормативно-правовых актов и внесение изменений и дополнений в отраслевые акты
	
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	Министерство транспорта Республики Таджикистан, 
Министерство экономического развития и торговли Республика Таджикистан

	2. СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА

	5
	Инфраструктура технического обслуживания электромобилей
	Создание специализированных центров технического обслуживания по текущему ремонту электромобилей
	
	8
	12
	16
	2,5
	0,25
	
	2,25
	Министерство транспорта Республики Таджикистан, 

испольнителные органы государственной власти

	6
	Создание специальной инфраструктуры для электротранспорта в регионах
	1)  создание станций продажи электроэнергий до 22 кВт для электромобилей  в городе Душанбе
	Увеличение количества станций по продажи электроэнергии
	100
	117
	170
	39,44
	
	
	39,44
	
ОАО «Шабакахои таксимоти барк»,
Исполнительный орган государственной власти города Душанбе

	
	
	2)  создание станций продажи  электроэнергий свыше 22 кВт для электромобилей  в городе Душанбе
	Увеличение количества станций по продажи электроэнергии
	5
	6
	8
	8,09
	
	
	8,09
	ОАО «Шабакахои таксимоти барк»,
Исполнительный орган государственной власти города Душанбе


	ОАО «Шабакахои таксимоти барк»,
Исполнительный орган государственной власти Согдийской области

	
	
	4)  создание станций продажи  электроэнергий свыше 22 кВт для электромобилей  в Согдийском области
	Увеличение количества станций по продажи электроэнергии
	3
	4
	6
	5,53
	
	
	5,53
	
ОАО «Шабакахои таксимоти барк»,
Исполнительный орган государственной власти Согдийской области

	
	
	5)  создание станций продажи  электроэнергий до 22 кВт для электромобилей  в Хатлонском области
	Увеличение количества станций по продажи электроэнергии
	38
	40
	54
	13,5
	
	
	13,5
	
ОАО «Шабакахои таксимоти барк»,
Исполнительный орган государственной власти Хатлонской области

	
	
	6)  создание станций продажи  электроэнергий свыше 22 кВт для электромобилей  в Хатлонском области
	Увеличение количества станций по продажи электроэнергии
	
	2
	4
	2,6
	
	
	2,6
	
ОАО «Шабакахои таксимоти барк»,
Исполнительный орган государственной власти Хатлонской области

	
	
	7)  создание станций продажи  электроэнергий до 22 кВт для электромобилей  в Горно-Бадахшанском автомномном области
	Увеличение количества станций по продажи электроэнергии
	14
	17
	19
	5,1
	
	
	5,1
	Министерство энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан, 
Исполнительный орган государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области

	
	
	8)  создание станций продажи  электроэнергий свыше 22 кВт для электромобилей  в Горно- Бадахшанском автономном области
	Увеличение количества станций по продажи электроэнергии
	
	
	2
	0,85
	
	
	0,85
	Министерство энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан, 
Исполнительный орган государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области


ОАО «Шабакахои таксимоти барк»,


	Исполнительный орган государственной власти  районов республиканского подчинения



ОАО «Шабакахои таксимоти барк»,


	Исполнительный орган государственной власти  районов республиканского подчинения

	3.  УТИЛИЗАЦИЯ АККУМУЛЯТОРОВ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА


Министерство транспорта Республики Таджикистан, 

	
 Министерство промышленности и новых технологий Республики Таджикистан




	8
	Разработка дополнительных льгот для предприятий по переработке и утилизации отработанных аккумуляторов.
	Разработка нормативно-правовых актов и внесение изменений и дополнений в отраслевые акты
	
	Х
	Х
	Х
	
	 
	
	
	Министерство транспорта Республики Таджикистан, Министерство экономического развития и торговли Республика Таджикистан,  Министерство финансов Республики Таджикистан,  Министерство энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан, Министерство промышленности и новых технологий Республики Таджикистан, Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан

	9
	Создание благоприятной и привлекательной инвестиционной базы для создания заводов по переработке и утилизации использованных аккумуляторов.
	Предложение инвестиционного проекта по сборку и производству электромобилей и их частей
	
	Х
	Х
	Х
	0,114
	
	0,114
	
	Министерство промышленности и новых технологий Республики Таджикистан,  Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан,
 Министерство экономического развития и торговли Республика Таджикистан, 
 Министерство финансов Республики Таджикистан

	4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА

	10
	Создание предприятий по сборку и производству электромобилей и их основных частей
	Сборка и производство электромобилей и их основных частей
	
	Х
	Х
	Х
	114
	1,14
	
	112,86
	Министерство промышленности и новых технологий Республики Таджикистан

	11
	1) предоставление механизма финансирования сборке и производства электромобилей, а также их комплектующих
	Предложение инвестиционных проектов по упаковке и производству электромобилей и их частей
	
	Х
	Х
	Х
	0,114
	
	0,114
	
	Министерство транспорта Республики Таджикистан,  Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан,  Министерство экономического развития и торговли Республика Таджикистан,  Министерство финансов Республики Таджикистан,  Министерство промышленности и новых технологий Республики Таджикистан

	
	2)  развитие сотрудничества с ведущими мировыми производителями электромобилей для организации производства в Республике Таджикистан
	Заключение договоров и меморандумов о взаимопонимании с компаниями, производящими электромобили
	
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	Министерство промышленности и новых технологий Республики Таджикистан, Министерство транспорта Республики Таджикистан,  Министерство экономического развития и торговли Республика Таджикистан,  Министерство финансов Республики Таджикистан,  Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан,

	Всего - 228 миллион 916 тысяч сомони;

                 в том числе, из республиканского бюджета - 1 миллион 390 тысяч сомони;
                 из бюджета доноров - 6 миллион 156 тысяч сомони;
                 из бюджета частного сектора - 221 миллион 370 тысяч сомони.



